AMVI · Demo para Beta Testers

Especificaciones · v2 alineada al código real

De dummy hardcodeado a producto multi-usuario · registro por invitación · fuente única de verdad

Qué cambia: Se borra todo lo hardcodeado (3 marcas, login demo con contraseña 1234, selector rápido). Cada usuario se registra con invitación, hace su onboarding y arranca con su Bóveda vacía. Auth real, aislamiento real, tope de uso.

# Estado actual del código (punto de partida)

Verificado con el dev. Esto es lo que YA existe y funciona:

- motor-web (Next.js 16, React 19): SPA en src/app/page.tsx con máquina de estados (login → analyze → boveda → pedido → loading → result).

- APIs: /api/boveda (GET), /api/feedback (POST), /api/pipeline (POST).

- src/lib: runner.ts (orquestador Gemini/OpenAI + render), supabase.ts, types.ts (Zod).

- recursos/: adns/, prompts/, templates/ — empaquetados en Vercel.

- render-service: Express + Puppeteer + Handlebars en Docker. POST /render → PNG base64.

- Supabase: 1 tabla marcas_boveda (id, tenant_id TEXT, identidad JSONB, aprendizaje JSONB, timestamps).

- Sin auth real: login demo con usuario/1234 y selector rápido de las 3 marcas. Sin middleware ni rutas protegidas.

# Decisiones cerradas

| Tema | Decisión |
| --- | --- |
| Auth | Email + contraseña (Supabase Auth). Sin OAuth. |
| Acceso | Por INVITACIÓN (los beta tienen su ADN de vertical preparado). |
| Aislamiento | Row Level Security. Cada usuario ve SOLO sus datos. |
| Datos iniciales | Bóveda vacía con campos presentes. Se puebla en el onboarding. |
| Post-onboarding | Motor de generación completo. |
| Tope | 5 piezas por usuario. |
| Motor IA | Gemini 2.5-flash prioritario · OpenAI gpt-4o fallback (ya en runner.ts). |

Recomendación sobre el dual-provider: Para el beta, FIJAR Gemini como único motor activo (no configurar OPENAI_API_KEY en producción). Si distintos testers reciben piezas de motores distintos, la calidad varía y contamina el feedback. Dejar OpenAI solo como emergencia manual.

# Tickets

B00  Migración de base de datos   BASE DE DATOS

Objetivo: Adaptar el esquema actual a multi-usuario real. ESTE TICKET VA PRIMERO — todo lo demás depende.

Cambios en marcas_boveda:

-- 1. Vincular al usuario real de Supabase Auth

ALTER TABLE marcas_boveda DROP CONSTRAINT marcas_boveda_tenant_id_key;

ALTER TABLE marcas_boveda ALTER COLUMN tenant_id TYPE UUID USING gen_random_uuid();

ALTER TABLE marcas_boveda

ADD CONSTRAINT fk_user FOREIGN KEY (tenant_id)

REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE;

ALTER TABLE marcas_boveda ADD CONSTRAINT uq_tenant UNIQUE (tenant_id);

-- 2. Campos nuevos que el onboarding puebla

ALTER TABLE marcas_boveda ADD COLUMN vertical TEXT;

ALTER TABLE marcas_boveda ADD COLUMN conversacion JSONB

NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb;

ALTER TABLE marcas_boveda ADD COLUMN audiencia JSONB

NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb;

ALTER TABLE marcas_boveda ADD COLUMN onboarding_completo BOOLEAN

NOT NULL DEFAULT false;

Tablas nuevas:

-- Invitaciones (control de acceso al beta)

CREATE TABLE invitaciones (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

codigo TEXT UNIQUE NOT NULL,

email_autorizado TEXT,

vertical_sugerido TEXT,        -- el ADN preparado para ese tester

usado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,

usado_por UUID REFERENCES auth.users(id),

created_at TIMESTAMP DEFAULT timezone('utc', now())

);

-- Piezas generadas (contador de tope + historial)

CREATE TABLE piezas (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE,

pedido TEXT,

copy_json JSONB,

arte_json JSONB,

imagen_url TEXT,

aprobada BOOLEAN DEFAULT false,

created_at TIMESTAMP DEFAULT timezone('utc', now())

);

Cerco: NO borrar la estructura de identidad ni aprendizaje — se mantienen tal cual. Solo se agregan campos.

Verificación: Un usuario de auth.users puede tener su fila de Bóveda vinculada. Las 3 tablas existen.

B01  Limpieza del dummy   BORRAR

Objetivo: Borrar todo lo hardcodeado del demo interno.

Alcance: (1) Borrar las 3 filas dummy de marcas_boveda ('vet','inmo','croc'). (2) En src/app/page.tsx: eliminar el formulario de login demo con contraseña 1234 y los botones de selector rápido de marcas. (3) Eliminar handleSelectBrand() en su forma actual.

Cerco: NO borrar recursos/adns/ — los ADN de vertical se mantienen y crecen. NO borrar la máquina de estados: se reutiliza.

Verificación: La app no arranca con ninguna marca precargada ni acceso sin credenciales.

B02  Auth con Supabase (email + contraseña)   NUEVO

Objetivo: Registro y login reales.

Implementación: Usar Supabase Auth (ya está el cliente en src/lib/supabase.ts). Agregar middleware de Next.js para proteger rutas.

Pantallas: Registro (email, contraseña, código de invitación) · Login · Recuperar contraseña · Logout.

Cerco: Solo email+password. NO OAuth/Google.

Verificación: Un usuario se registra, cierra sesión, vuelve a entrar y ve sus datos. Sin sesión, no accede a /app.

B03  Sistema de invitaciones   NUEVO

Objetivo: Solo se registra quien tenga invitación válida.

Flujo: El registro pide código → valida contra tabla invitaciones (existe y usado=false) → crea usuario → marca usado=true y usado_por → si la invitación trae vertical_sugerido, se puede prellenar.

Admin: Cargar las invitaciones a mano en Supabase. No hace falta panel.

Verificación: Sin código válido no se registra. Un código usado no sirve dos veces.

B04  Row Level Security   NUEVO

Objetivo: Cada usuario accede SOLO a sus datos.

Alcance: Políticas RLS en marcas_boveda y piezas: filtrar por auth.uid() = tenant_id. La tabla invitaciones solo lectura del propio código.

Ajuste en APIs: /api/boveda hoy recibe tenant_id por query param — eso ya NO sirve (cualquiera podría pedir otra Bóveda). Debe tomar el usuario de la sesión autenticada, no del parámetro.

Cerco: NO opcional. Probar también vía API directa (curl), no solo en la UI.

Verificación: Con dos usuarios de prueba, ninguno lee ni escribe datos del otro por ningún camino.

B05  Bóveda vacía al registrarse   NUEVO

Objetivo: Al crear el usuario, se crea su fila de Bóveda con campos presentes y vacíos.

Implementación: Trigger en Supabase sobre auth.users (o creación desde el backend tras el signup).

Valores iniciales: vertical: null · identidad: {} · conversacion: {} · audiencia: {} · aprendizaje: {approved:[],rejected:[],notes:[]} · onboarding_completo: false

Verificación: Usuario nuevo tiene su fila con estructura completa y valores vacíos.

B06  Onboarding de 9 pantallas   NUEVO

Objetivo: Implementar el guion completo de onboarding.

Referencia: Documento AMVI-Onboarding-Guion — cada pregunta, ejemplos, contratos de IA y mapeo a campos.

IA: 2 llamadas usando el runner existente: detección de rubro (con pantalla de confirmación) e inferencia de tono (salida acotada a 3 ejes sin extremos). Validar ambas salidas con Zod, como ya se hace con Copy y Arte.

Cerco: “No sé” en colores/tipografía usa el ADN del vertical. El logo NO bloquea el flujo. Al terminar: onboarding_completo = true.

Verificación: Un usuario de cero completa el onboarding y su Bóveda queda bien poblada en Supabase.

B07  Reorganizar la SPA en rutas   MODIFICAR

Objetivo: Separar el flujo en rutas reales antes de que page.tsx se vuelva inmanejable.

Estructura sugerida:

src/app/

(auth)/login/page.tsx

(auth)/registro/page.tsx

onboarding/page.tsx      # las 9 pantallas (máquina de estados propia)

app/page.tsx             # motor: pedido -> loading -> result

middleware.ts            # protege /onboarding y /app

Por qué: Hoy todo vive en un page.tsx con máquina de estados. Sumarle auth + 9 pantallas de onboarding lo vuelve un archivo enorme e imposible de mantener.

Redirección: Si onboarding_completo = false → forzar /onboarding. Si true → /app.

B08  Sistema visual en pantallas nuevas   MODIFICAR

Objetivo: Aplicar el diseño definido a auth y onboarding.

Referencia: AMVI-M1-Anexo-Visual.md (tokens, componentes, loadings) + AMVI-M1-Interfaz-Real.html.

Importante: globals.css YA tiene tokens de diseño. EXTENDER lo existente, no reemplazarlo.

Cerco: UI siempre gris/blanco/coral + Quicksand. Los colores y fuentes de marca van SOLO dentro de las piezas generadas.

B09  Tope de 5 piezas por usuario   NUEVO

Objetivo: Limitar consumo de API por tester.

Implementación: Contar filas en piezas donde tenant_id = usuario. Validar EN EL BACKEND (/api/pipeline), no solo en la UI.

UX: Contador visible (“te quedan 3 de 5 piezas”). No sorprender con un bloqueo.

Verificación: La 6ª generación se bloquea, incluso llamando la API directamente.

B10  Conectar onboarding → motor   MODIFICAR

Objetivo: Al terminar el onboarding, el usuario entra al motor con SU Bóveda.

Cambio clave: /api/pipeline y /api/boveda dejan de recibir tenant_id por parámetro: lo toman de la sesión.

Verificación: Registro → onboarding → pide una pieza → recibe una pieza con SU identidad.

B11  Manejo de errores visible   NUEVO

Objetivo: Que ningún fallo deje al tester en pantalla muerta.

Casos mínimos: Falla la llamada de IA · falla el render-service · falla la subida del logo · se cae la conexión · Zod rechaza la salida del modelo.

UX: Mensaje claro + botón reintentar. NUNCA un error técnico crudo en pantalla.

Por qué: Un beta tester que ve un stack trace pierde confianza en el producto de inmediato.

# Orden de ejecución

| Fase | Tickets | Por qué |
| --- | --- | --- |
| 1 · Base de datos | B00 | Todo lo demás depende del esquema nuevo |
| 2 · Acceso | B01, B02, B03, B04, B05 | Sin auth y aislamiento no hay nada que probar |
| 3 · Flujo | B06, B07, B10 | Onboarding, rutas y conexión al motor |
| 4 · Terminación | B08, B09, B11 | Visual, protección de costos, robustez |

# Criterio de listo

- El tester recibe su código de invitación y se registra con email + contraseña.

- Completa el onboarding de 9 pantallas y su Bóveda queda bien poblada.

- Pide una pieza en lenguaje natural y recibe una pieza con SU identidad.

- Puede aprobar y descargar. El contador baja de 5.

- No ve datos de otro usuario por ningún camino (UI ni API).

- Si algo falla, ve un mensaje claro y puede reintentar.

Lo que valida este demo: No es solo que funcione. Es que el tester se sienta ENTENDIDO en el onboarding (los 2 momentos de IA) y diga WOW al ver su primera pieza con su marca. Ese es el criterio real de éxito.